TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)
CONCURSO DE OFERTAS N.º 17/2026
TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE SUELO, DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA – 
ANEXO 8
CLUB INTERNACIONAL DE TENIS (CIT)

1. OBJETO DEL CONCURSO: El Club Internacional de Tenis (CIT) convoca a empresas constructoras y profesionales especializados del rubro a presentar ofertas técnicas y económicas para la ejecución de los trabajos preliminares de limpieza, preparación, nivelación, regularización y movimiento de suelo de un terreno de aproximadamente  ubicado en el Anexo 8 de la Sede Central del Club. Asimismo, comprende la demolición controlada de un muro existente y el retiro con disposición final fuera del predio de todos los escombros y residuos generados. 

El objetivo principal es dejar el sector completamente despejado, limpio, regularizado, nivelado y en condiciones técnicas óptimas para el inicio seguro de la siguiente etapa constructiva del Club. 

2. ALCANCE GENERAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La contratación comprende la modalidad de ajuste alzado riguroso para las tareas generales definidas y precios unitarios para volúmenes adicionales o eventuales aportes de suelo aprobados. Incluye la provisión total de mano de obra calificada, herramientas, equipos, maquinarias de pequeño porte, insumos, elementos de seguridad, fletes y transporte. 
2.1. Trabajos preliminares y seguridad
· Delimitación y cerramiento: Montaje de vallado perimetral rígido/malla de seguridad y señalización técnica e informativa del área de intervención. 
· Protección del entorno: Protección de instalaciones, edificaciones, pavimentos, veredas y áreas verdes colindantes para evitar daños por la circulación de maquinaria, escombros o polvo. 
· Replanteo y coordinación: Coordinación en sitio con la Gerencia de Construcciones del CIT para determinar el área exacta de intervención, accesos, áreas de acopio temporal y la identificación obligatoria de árboles, estructuras e instalaciones que deberán conservarse. 
2.2. Limpieza general del terreno ( aprox.)
· Despeje vegetal y de residuos: Desmalezado integral, retiro de vegetación superficial, extracción de basura, materiales sueltos y cualquier elemento que interfiera con las tareas. 
· Acopio temporal: Acopio temporal ordenado de residuos dentro del sector determinado y posterior retiro definitivo. 
· Queda expresamente prohibido retirar árboles o instalaciones que el CIT indique conservar. 
2.3. Nivelación, regularización y movimiento de suelo
· Acondicionamiento del terreno: Regularización de desniveles existentes, distribución y acomodación del suelo dentro del área, corrección de irregularidades y movimientos internos de suelo necesarios para lograr una superficie uniforme. 
· Maquinaria permitida: El trabajo deberá ejecutarse mediante maquinarias de pequeño porte, compatibles con las características del sitio y los accesos autorizados dentro del predio. 
· Aporte de suelo (Precios unitarios): Cualquier necesidad de aporte de suelo externo, relleno o material adicional no contemplado originalmente deberá ser comunicada, justificada y autorizada formalmente por escrito por la Gerencia de Construcciones del CIT previo a su ejecución. 



2.4. Demolición de muro existente y gestión de escombros
· Demolición controlada: Demolición del muro indicado por el CIT ejecutada con técnicas controladas para evitar daños a estructuras linderas o vegetación a conservar. 
· Gestión de residuos: Carga, transporte interno, retiro y disposición final de escombros, residuos de limpieza y material sobrante fuera de las instalaciones del CIT en vertederos autorizados. 
· Restricción: No se permitirá la acumulación permanente o prolongada de escombros dentro del predio del Club. 
2.5. Limpieza final y entrega
Finalizadas las tareas, se realizará un despeje y limpieza general del sector intervenido, entregando el terreno perfectamente despejado, sin residuos, nivelado, regularizado y listo para la continuación de la obra. 

3. NORMAS TÉCNICAS Y MATERIALES
· Todos los equipos, maquinarias y herramientas deberán encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento y mantenimiento. 
· Fichas Técnicas: Si se requiere la incorporación de materiales o aditivos de suelo, el oferente deberá adjuntar a su propuesta las fichas técnicas y certificaciones correspondientes del fabricante. 
· Sustituciones: Queda prohibida la modificación del procedimiento constructivo o de los equipos aprobados sin la previa autorización escrita de la Gerencia de Construcciones del CIT. 

4. CRONOGRAMA DEL CONCURSO Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
El concurso se regirá estrictamente bajo el siguiente calendario: 
	N°
	Etapa / Actividad
	Fecha y Hora
	Lugar / Canal

	1
	Inscripción de Oferentes
	Del 21/09/2026 al 23/09/2026 (lunes a sábado de 08:00 a 20:00 h)
	Centro de Atención al Socio (CAS) - Sede Central

	2
	Visita Técnica Obligatoria
	Jueves 24/09/2026 a las 10:00 h
	Sector Sede Central - CAS / Anexo 8

	3
	Periodo de Consultas
	Hasta el viernes 25/09/2026
	Vía email: mvelazquez@cit.com.py

	4
	Emisión de Aclaraciones
	Sábado 26/09/2026
	Vía correo electrónico

	5
	Entrega de Ofertas (Sobre Cerrado)
	Viernes 02/10/2026 hasta las 12:00 h
	Mesa de Entrada del CAS

	6
	Apertura de Sobres (Acto Público)
	Viernes 02/10/2026 a las 17:15 h
	Salón / Sector habilitado del CIT



5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN

Las ofertas se entregarán en sobre cerrado con la leyenda exterior:
CONCURSO DE OFERTAS N.º 17/2026
TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE SUELO, DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA – 
ANEXO 8

Nombre / Razón Social del Oferente:
El sobre contendrá obligatoriamente: 
· Documentación Legal y Administrativa:
1.- Copia simple de la Cédula de Identidad Civil del Representante Legal o Profesional Independiente.
2.- Copia de la Constancia de RUC activo y actualizado ante la DNIT (en rubros afines al objeto de la contratación).
3.- Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) vigente a la fecha de la apertura de sobres.
4.- Documentación societaria (para Personas Jurídicas - S.A., S.R.L., EAS): Copia de los documentos de constitución de la firma y el poder o acta de asamblea vigente que acredite la personería y facultades del firmante para comprometer legalmente a la empresa.
5.- Constancia de Asistencia a la Visita Técnica Obligatoria expedida y firmada por la Gerencia de Obras / Construcciones del CIT el día de la visita.
6.- Razón Social o nombre completo, domicilio legal, ciudad, números de contacto, correo electrónico y condición de socio del CIT (si aplica, indicando el número de socio correspondiente).
· Propuesta Técnica:
1.- Antecedentes de obras o trabajos similares concluidos en los últimos 3 años (con contactos de referencia). 
· Propuesta Económica:
1.- Planilla de presupuesto oficial (formato CIT) completada en todos sus ítems en guaraníes (PYG), detallando precio total por la ejecución completa, precios unitarios de eventuales adicionales y con IVA incluido .
2.- Validez de la oferta (mínimo 60 días). 

6. CONDICIONES COMERCIALES Y DE PAGO
· Moneda de cotización: guaraníes (PYG). 
· Anticipo Financiero: Hasta un máximo del 20% del monto total adjudicado. 
· Certificaciones de Obra: Las certificaciones se realizarán quincenalmente o por avance según medición de trabajos efectivamente ejecutados y aprobados por la fiscalización. 
· Fondo de reparo / retención caucional: Se retendrá un 5% de cada certificado de obra en concepto de fondo de fianza, el cual será devuelto tras la Recepción Definitiva. 
· Alcance del precio: El precio se considera suficiente para la ejecución integral. No se reconocerán costos adicionales por tareas que razonablemente debieron ser consideradas en la visita previa. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIDADES
· Plazo de Ejecución: El oferente fijará el plazo total de ejecución en días corridos o hábiles a partir de la emisión de la Orden de Inicio y firma del Acta de Entrega de Sitio. 
· Multa por Mora: En caso de retraso injustificado en la entrega de los trabajos, el CIT aplicará una multa equivalente al 0.2% (cero punto dos por ciento) del valor total del contrato por cada día de atraso, hasta un tope del 10% del monto contractual, momento en el cual el CIT podrá rescindir el contrato unilateralmente por causa imputable al Contratista. 

8. GARANTÍA DE TRABAJOS Y RESPONSABILIDAD
· Garantía general: El adjudicatario garantizará la correcta ejecución de la nivelación y la estabilidad de los trabajos realizados por un periodo mínimo de un (1) año a partir de la recepción provisoria.
· Responsabilidad por daños: Durante el periodo de ejecución, el Contratista estará obligado a reparar a su exclusivo costo cualquier daño ocasionado a instalaciones, construcciones, pavimentos o áreas verdes linderas en un plazo no mayor a 5 días hábiles tras la notificación. 

9. SEGURIDAD OCUPACIONAL, SALUD Y LIMPIEZA
· El Contratista será el único responsable de la seguridad de sus dependientes, debiendo proveer obligatoriamente Equipos de Protección Individual (EPI: cascos, botas, lentes, guantes, chalecos reflectivos) y cumplir con la legislación laboral e IPS. 
· Se deberá delimitar y señalizar adecuadamente la zona de trabajo y mantener la limpieza diaria de los accesos utilizados. 
· Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará el área totalmente limpia, sin restos de demolición ni materiales sobrantes. 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
· El CIT se reserva el derecho de adjudicar la oferta que resulte más conveniente a sus intereses institucionales. Esta decisión surgirá de la ponderación conjunta del precio, condiciones técnicas comprobables y experiencia en trabajos similares.
· Las resoluciones de adjudicación dictadas por el CIT serán inapelables e irrecurribles. La presentación de las propuestas no implica obligación de aceptación por parte del Club, ni otorgará derecho a reclamos o indemnizaciones de ninguna naturaleza a los oferentes. Asimismo, el CIT mantiene la atribución de declarar desierto el presente concurso sin lugar a reclamo alguno.

11.COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN:
· La fiscalización, seguimiento diario, control de calidad y posterior aprobación técnica de las tareas ejecutadas estarán a cargo de manera exclusiva de la Gerencia y Jefatura de Construcciones del Club Internacional de Tenis.

12.CONSULTAS:
· Las consultas se dirigirán formalmente a la Gerencia de Construcciones, a la dirección de correo electrónico mvelazquez@cit.com.py  indicando obligatoriamente en el Asunto: "Consulta Concurso de Ofertas N.º 17/2026” TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE SUELO, DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA – 
ANEXO 8”, dentro del plazo indicado en el cronograma.
· Todas las consultas serán respondidas en tiempo y forma, remitiendo copia de las aclaraciones a la totalidad de los oferentes inscritos. No se admitirán ni responderán consultas por vías distintas a la señalada. Los oferentes deberán fijar un correo electrónico válido y expedito para las comunicaciones al momento de su inscripción.
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